**重庆市合川航道管理处**

**关于链斗式挖泥船租赁服务询价采购的公告**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **名称** | 链斗式挖泥船租赁服务 | **项目**  **编号** | \ | **采购**  **方式** | | 询价采购 |
| **联系地址** | 重庆市合川区药市街81号 | | | **联系人** | | 曹老师 |
| **联系电话** | 023-42894334 | | **传真电话** | 023-42889369 | | |
| **采购文件发售时限** | | 2023年1月31日-2023年2月2日 | | | | |
| **项目开标时间** | | 2023年2月3日 上午09：00 | | | | |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | | **备注** | |
| 挖泥船租赁 | \ | 项 | 1 | | \ | |
| **投标人资格**  **要求** | 投标人必须符合下列条件：  一、一般资格条件  1、具有独立承担民事责任的能力；  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3、具有履行合同所必需的专业技术能力；  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6、法律、行政法规规定的其他条件。  二、特定资格条件  无 | | | | | |

**链斗式挖泥船租赁服务询价采购评标办法**

**一、最高限价**

本项目最高限价1.2万元/台班，所有投标单价不得高于限价。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）投标人应满足采购公告中投标人资格要求条件，确保三家及以上投标人投标。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**三、项目需求**

**（一）项目概况**

本项目为涪江二郎滩、磨盘滩应急抢通用挖泥船租赁，拟租赁1艘链斗式挖泥船用于应急抢通挖泥。

**（二）项目服务需求**

1、服务内容及要求

重庆市合川航道管理处机械设备租赁服务限价清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务事项 | 单价(万元/台班) | 备注 |
| 1 | 链斗式挖泥船 | 1.2 | 1艘，主机功率200kw及以上 |

说明：

（1）本项目拟租赁链斗式挖泥船1艘用于涪江应急抢通挖泥施工。主机功率200kw及以上。

（2）每台班工作时间为8小时，工作时间自设备进场施工开始计算，不包含进出场时间、转场时间、涨水及设备故障维修等停工时间。根据现场使用情况，每天记录工作时间，并由双方现场人员签字，完工后按实际工作时间计算台班数（台班计算方式：台班数=总工作小时/8小时）。租赁单价为包干价，包含进出场费、船舶设备所配备人员工资、燃油费、税费及其他为完成本项目所需的其他费用等所有费用。

（3）如果各投标人挖泥船由外地调遣，须充分考虑调遣途中船闸尺度是否满足船舶过闸要求。

2、其他要求

投标人应结合现场情况充分考虑完成此次项目所投入设备及人员经验要求，并提供挖泥船有效的船检证书，施工期间必须听从采购人现场人员指挥。

**（三）服务期、地点及验收方式**

1、服务期

由于时间紧迫，项目中标公示结束后并签订合同后，中标人必须按照采购人指定时间组织设备进场施工，本项目服务有效期为项目开始实施至项目结束。

2、服务实施地点：涪江二郎滩、磨盘滩。

3、验收方式

应急抢通完成并经采购人现场确认后，挖掘设备方可退场。

4、质量要求、质量保修期及缺陷责任期

（1）质量要求：达到采购人要求。

（2）质量保修期：无

5、付款方式

项目全部完工经采购人确认后，由中标人及采购人双方签署链斗式挖泥船租赁台班确认书，根据台班确认书确定最终结算价格，中标人提交正规发票，采购人一次性以银行转账方式全额支付合同款项。

**四、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2023年2月3日上午09：00提交报价资料，提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

**五、报价文件要求**

（一）参加投标单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容。

（1）报价承诺函

（2）报价明细表

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

（4）营业执照

（5）承诺书

（6）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

（三）报价要求

本次报价采用总价包干报价，报价包括完成本项目所需的人力、材料成本及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）报价文件的密封和递交

1、报价文件正本壹份。参加投标人无论是否中标报价文件一概不退。

2、封袋上应写明参加投标人的单位名称、项目名称、签封时间等。

3、所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**六、评标流程**

由合川航道处处相关科室、纪检组成的采购工作组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**七、评分办法**

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**八、公示**

确定中标候选人后在重庆市交通局网站进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

重庆市合川航道管理处

2023年1月30日

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我方已收到贵单位关于采购询价文件，经仔细阅读研究，我方决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我方愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我方同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我方愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

投标人： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：链斗式挖泥船租赁服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务事项 | 单价(万元/台班) | 备注 |
| 1 | 链斗式挖泥船 |  | 1艘，主机功率200kw及以上 |

说明：

（1）本项目拟租赁链斗式挖泥船1艘用于涪江应急抢通挖泥施工。主机功率200kw及以上。

（2）每台班工作时间为8小时，工作时间自设备进场施工开始计算，不包含进出场时间、转场时间、涨水及设备故障维修等停工时间。根据现场使用情况，每天记录工作时间，并由双方现场人员签字，完工后按实际工作时间计算台班数（台班计算方式：台班数=总工作小时/8小时）。租赁单价为包干价，包含进出场费、船舶设备所配备人员工资、燃油费、税费及其他为完成本项目所需的其他费用等所有费用。

（3）如果各投标人挖泥船由外地调遣，须充分考虑调遣途中船闸尺度是否满足船舶过闸要求。

注：1、请投标人完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

投标人名称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

承 诺 书

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（投标人公章）

年 月 日