重庆市港航海事事务中心关于

专用艇趸购置更新五年实施计划编制服务采购公告

| 项目名称 | 专用艇趸购置更新五年实施计划编制服务 | 采购方式 | 竞争性评分（最高限价47万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市江北区红石路2号 | 联系人 | 江臻伟 |
| 联系电话 | 023-89183563 | 传真电话 | 023-89183563 |
| 采购公告时间 | 2023年3月1日至2023年3月7日 |
| 项目开标时间 | 2023年3月7日下午14:30 时 |
| 报名要求及方式 | 本项目需要提前报名，有意向的供应商在2023年3月6日下午18：00时前，将《报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至ghjzbc@163.com邮箱（邮箱、截止时间按邮箱显示邮件到达时间为准），未按规定提前报名的供应商的响应文件将被拒收。《报名表》在采购公告附件中下载。 |
| 供应商 资格要求 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 供应商 特定资格条件 | 无 |

重庆市港航海事事务中心

关于专用艇趸购置更新五年实施计划编制服务

采购评标办法

一、项目概况

（一）项目背景

截止2023年，重庆市港航机构（含直属单位）涉及全市涉水区县约36个和4个直属机构共计公务船舶约296艘，包括应急救援船舶75艘，航道支持保障船舶51艘，其他港航公务船舶170艘。普遍存在配置结构、数量不合理，船龄较长等问题。目前，应急救援船舶的更新配备按照《重庆市地方水上应急体系基础设施建设方案》逐年实施，航道支持保障船舶的更新配备按照“航道支持保障系统”建设计划逐年实施，但其他港航公务船舶缺乏相应的更新报废实施计划。采购人拟委托第三方机构科学编制“专用艇趸购置更新五年实施计划”和“专用艇趸报废管理办法”，以便有序推进其他港航公务船舶的更新报废工作。

（二）更新五年实施计划年限：基准年2023年，年限为2024-2028年；报废管理办法实施年限：常年。

二、服务范围与工作内容

按照采购人要求，深入开展调研，充分利用调研数据及成果，结合重庆市港航机构（含直属单位）除应急救援船舶和航道支持保障船舶以外的其他港航公务船舶配置和实际使用需求，为采购人制定专用艇趸购置更新和报废计划提供数据支持与决策支撑。工作内容主要包括：

（一）制定工作实施计划，明确工作目标

成交供应商在合同签订后，在前期实施方案的基础上制定详细的工作实施计划，明确项目各阶段工作内容、进度及预期成果，确保项目能够及时完成并取得效果。工作实施计划制定完成后，应和采购人进行沟通联系，得到采购人的确认后尽快实施。

（二）现状调研

供应商组织采购人共同开展全市4个航道管理处和各涉水区县港航管理机构公务船艇配置和使用情况现状调研，调研内容包括但不限于管理部门各自管辖范围、水上各基地站点情况、船艇趸配备数量、船型、尺度、船龄、运行情况、适用性等。最终整理归集调研资料，形成总调研报告，总调研报告中应逐个列出4个航道管理处和各涉水区县调研情况报告。

（三）对比分析

根据调研情况，与湖北、四川周边省市港航机构公务船配备情况进行对比分析（必要时，应对周边省市进行走访调研），结合我市管辖水域航区特点、工作成效和水上监管实际工作需要，形成分析报告，就目前公务船配置情况提出合理分析建议。

（四）形成成果资料

在前期调研和分析的基础上，结合船舶配备标准、老旧公务船舶拟报废情况（由采购人提供）及各港航机构管理的辐射范围和重要性，按照实际需要、轻重缓急的原则，科学合理编制《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》和《港航公务船舶报废管理办法》。五年实施计划的编制内容应当包括但不限于对各涉水区县、直属单位船舶配备标准进行逐一测算，逐年提出2024-2028年期间拟新建船舶配备计划（含配置位置、功能、主尺度等）， 提出公务船配置船型参考建议或船型优化建议等。计划编制时应统筹应急救援船舶和航道支持保障船舶配备情况及相关配备规划，避免重复配备。

（五）成果资料形式

1、现状调研报告（含周边省市公务船配备对比分析）纸质版5套和电子档1套。

2、《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》纸质档10套和电子档1套；

3、《港航公务船舶报废管理办法》纸质档10套和电子档1套；

（六）后续服务

项目通过采购人验收并交付成果资料后1年内，成交供应商应继续配合采购人完成后期向主管部门的送审，对有关资料进行必要的完善和修订。

三、服务要求

（一）服务团队

至少落实1名项目负责人，项目负责人具有船舶或水运规划类相关专业中级及以上职称，其他团队人员（除项目负责人外）不少于5人，且均为供应商单位正式职工。

（二）质量要求

成交供应商编制的《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》和《港航公务船舶报废管理办法》应符合相关法律法规规定、相关规范标准、政策要求和采购文件有关要求，并符合我市港航机构（含直属单位）公务船舶管理和使用的实际情况,并通过采购人组织的专家评审。

四、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期：

1、《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》在2023年7月15日前完成前期调研和对比分析工作并完成调研报告、分析报告和《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》初稿，初稿在2023年8月10日前通过采购人组织的专家审查并交付采购人。

2、《港航公务船舶报废管理办法》在2023年10月30日前通过采购人组织的专家审查并交付采购人。

（二）服务地点：重庆市各涉水区县及采购人指定的地点；

（三）验收方式：成果资料符合相关要求，《专用艇趸购置更新五年实施计划（2024-2028年）》和《港航公务船舶报废管理办法》通过采购人组织的专家评审和上级部门的审查。

五、付款方式

（一）履约保证金：合同签订后，首次付款前，成交供应商通过非现金方式向采购人支付合同总价10%的履约保证金。项目通过上级部门审查和采购人验收后，成交供应商提出申请，采购人无息退回全部履约保证金。

（二）合同支付

1、合同签订后,成交供应商出具正式发票，采购方付给成交供应商总项目款的50%；

2、成交供应商提交所有成果资料，通过采购人验收后，出具正式发票，采购方付给成交供应商总项目款的50%。

六、报价要求

（一）本项目最高限价47万元人民币（大写：肆拾柒万元整）。供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效响应，按资格审查不通过处理。

（二）本项目采取固定总价定价方式。报价包括完成本项目所需的服务费、人工费、交通费、住宿费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费及项目采购评审费、专家审查费、各种应纳的税费等提供服务所需的其他一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报和被考核扣除的，皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

七、项目采购评审费

本项目采购评审小组由3人组成，评审小组成员由中心按规定指派，可由3名采购人工作人员组成或由1名采购人工作人员和2名外单位专家组成，评审小组含有外单位专家成员的，项目采购评审费标准按《重庆市财政局关于政府

采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5 号）和《重庆市交通局关于进一步加强评审费咨询费管理的通知》（渝交财〔2019〕30号）文件标准执行，包含在采购项目费用中，由成交供应商支付，成交供应商在合同签订前应向专家支付相关费用。采购项目流标的，费由采购人按规定支付。采购人工作人员参加评审的，不收取评审费用。

八、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

成交供应商自完成本项目工作通过采购人验收之日起，提供为期1年的售后服务。

（二）售后服务内容

1、成交供应商应继续配合采购人完成后期向主管部门的送审，对有关资料进行必要的完善和修订，直至通过审核。

2、及时提供技术咨询，解答采购方在项目中遇到的问题。

九、违约责任

（一）由于供应商的原因，未能按期完成服务的，每逾期一日，供应商须向采购人支付本合同总价款【千分之五】的违约金。供应商逾期完成服务工作超过【30】日的，采购人有权单方解除本合同。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 20%。

（二）由于供应商的原因，提供服务不符合要求的，由供应商负责更正和修改，由此产生的费用由供应商承担，且非经采购人书面同意，供应商仍需按本合同约定的期限完成服务，提交相应的项目成果。

（三）在供应商按约履行本合同的情况下，若采购人未能按约定时间支付合同款项，每延迟一个工作日，应当按照欠付款项的【千分之五】向供应商支付违约金。逾期超过【 30 】日的，供应商有权单方终止本合同。

十、解决争议的方式

项目合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十一、知识产权

本项目知识产权归采购人所有。

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十二、培训

/

十三、风险防控

本项目采购过程和合同履行过程中，如遇国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整等情况，按下列方式处置：

1.处于采购过程中的，如果相关变化将导致采购任务取消的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，取消采购任务，作废标处理；

2.已经采购完成，尚未签订合同的，如果相关变化导致不能实现合同目的，按不可抗力事件处理，取消采购任务，采购人与供应商不再签订合同；

3.合同已签订的，如果相关变化导致不能实现合同目的或合同价款等实质性条款变化，针对变化部分按不可抗力事件处理，采购人与供应商协商后解除合同或签订补充协议。

十四、供应商数量及要求

1、本次采购允许联合体参与竞争（最多允许2家单位组成联合体参与投标），不接收合同分包。关于联合体说明如下：1.1两个供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与竞标。

1.2以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应满足供应商资格条件。

1.3联合体各方之间应当签订联合体协议，联合体协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行竞标和澄清。联合体协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将联合体协议连同响应文件一并提交采购人。

1.4以联合体形式参加本次采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次采购活动。

1.5联合体业绩计算，按照联合体协议分工认定。

2、首次采购，有效响应供应商满足3家及以上；重新采购的供应商仍然少于三个的，按照本采购文件规定的程序开标和评标。重新采购经评审有有效供应商的，应当确定中标供应商。

3、根据《政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。

4、供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标的，视为无效响应，按资格审查不通过处理（现场出示身份证备查）。相关人员请佩戴口罩参与开标。

十五、供应商报名及响应文件提交时间、地点

1、报名要求及方式：本项目需要提前报名，有意向的供应商在2023年3月6日下午18:00时前，将《报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至ghjzbc@163.com邮箱（邮箱、截止时间按邮箱显示邮件到达时间为准），未按规定提前报名的供应商的响应文件将被拒收。《报名表》在采购公告附件中下载。

2、提交时间：供应商应在2023年3月7日下午14:00-14:30时提交报价资料。

3、提交地点：重庆市江北区红石路2号东和银都B座15楼会议室。

十六、响应文件份数及装订要求

供应商响应文件至少提供正、副本各一份，投标文件须密封并在密封处加盖供应商单位公章，未按上述规定封装，采购人应当拒绝接收。

十七、评审程序及方法

（一）评审按采购文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。开标后供应商以现场抽签的形式确定磋商顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行磋商。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，评审小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）评审小组按照评分办法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。由满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

（十）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务（技术）部分为0分，将被视为无效响应，按资格审查不通过处理。

十八、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最后报价 （25%） | 25 | 满足资格审查要求且报价最低的供应商的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/最后报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 技术部分（41%） | 项目理解（8） | 根据供应商对项目目标任务的认识把握程度进行评分。对项目内容要求、成果要求、工期进度要求理解全面，需求分析明确，目标定位清晰，优得8分，良得5分，一般得3分，差或未提供得0分。 | 提供项目理解情况 |
|  |  | 合理化建议（8） | 结合对项目实施的总体要求识别项目的重难点、结合其自身理解和实力提出应对措施和合理化建议。问题分析到位，合理化建议切实可行，优得8分，良得5分，一般得3分，差或未提供得0分。 | 提出合理化建议 |
|  |  | 调研方案（8） | 调研内容目的准确，内容全面，责任明确，过程清晰，措施有针对性，优得8分，良得5分，一般得3分，差或未提供得0分。 | 提供项目调研方案 |
|  |  | 比对分析方案（8） | 比对方案内容详细，周边省市公务船基础数据来源清楚可信或方式可行，对比分析方式科学合理，且承诺能够在本项分析报告中，提供周边省市公务船配置情况与我市公务船配置情况参数比对模型的，得8分，未承诺提供参数比对模型的得5分，方案一般得3分，差或未提供得0分。 | 提供项目比对分析方案 |
|  |  | 质量控制（4） | 项目质量目标明确、措施到位、人员职责明确、保障到位，优得2分，良得2分，一般得1分，差或未提供得0分。 | 提供质量控制方案 |
|  |  | 进度计划（5） | 3.工作进度计划 进度计划安排合理、阶段目标明晰，优得5分，良得3分，一般得1分，差或未提供得0分。 | 提供进度计划安排 |
| 3 | 商务部分（34%） | 企业管理（3） | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，最多得3分。 | 提供证书复印件，并加盖供应商鲜章 |
|  |  | 业绩（9） | 近三年（自2020年1月1日至投标截止日止）承担过船舶或水运规划相关咨询、研究类业绩的，每个业绩合同得3分，最多得9分。 | 提供项目合同关键页复印件，加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目负责人（8） | 1.项目负责人具有船舶或水运规划类相关专业正高级工程师职称的得5分，副高级职称的得3分，否则不得分。 | 提供职称证书复印件和供应商2022年11月至2023年1月期间任意一月为其缴纳社保的证明，加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 2.项目负责人主持过船舶相关咨询、研究类业绩或者水运规划相关咨询、研究类业绩的得3分，否则不得分。 | 提供相关证明材料，加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目团队（14） | 除项目负责人外，具有船舶或水运规划类相关专业中级及以上职称资格，提供1个得1分，最多得7分；（一人多证不重复计分） | 提供职称证书复印件和供应商2022年11月至2023年1月期间任意一月为其缴纳社保的证明，加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 除项目负责人外，团队当中具有主持或参与过船舶相关咨询、研究类业绩或者水运规划相关咨询、研究类业绩的，每个人每个项目得1分，最多得7分。 | 提供相关证明材料，加盖供应商公章。 |

十九、结果公示

确定成交供应商后在重庆市交通局官网进行公示，公示期1天，公示结束后与成交供应商进行合同谈判。

二十、响应文件应编制要求（未按要求提供的，视为无效响应，按资格审查不通过处理）

1.按格式要求提供报价函（附件1），本次项目为总价包干；

2.按格式要求提供法定代表人身份证明（附件2）。授权其他人办理的还需按格式要求提供法定代表人授权委托书；（附件3）

3.按格式要求提供基本资格条件承诺函；（附件4）

4. 提供主体资格证明文件复印件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书等，复印件加盖供应商公章）。

5.服务团队满足采购文件要求，至少落实1名项目负责人，项目负责人具有水运或规划类相关专业中级及以上职称，其他团队人员（项目负责人除外）不少于5人，且均为供应商单位正式职工。提供项目负责人职称证书及供应商2022年12月至2023年2月期间任意一月为相关团队人员缴纳社保的证明，加盖供应商公章。

6.联合体参与竞标的，应提供联合体协议（格式自拟），协议加盖联合体各方公章。

7.根据本评标办法需要提供的其他证明材料。

附件1 ：报价函（格式）

# 报价函

重庆市港航海事事务中心：

我方收到____________________________（项目名称）的采购公告文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争。

1.愿意完全响应并按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

3.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

4.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（全称并盖章）

日期： 年  月  日

附件2：法定代表人身份证明（格式）

# 法定代表人身份证明

重庆市港航海事事务中心：

（法定代表人姓名）在          （供应商名称）任      （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

（此处附法定代表人身份证的正反面复印件：）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

重庆市港航海事事务中心：

本人      （供应商法定代表人姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对      （项目名称）项目的采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

供应商法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

（此处附被授权人身份证正反面复印件）

供应商（全称并盖章）

日期：年 月 日

附件4：基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市港航海事事务中心：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商（全称并盖章）

年   月   日