重庆市合川航道管理处

锚链出水清理复位询价采购公告（第二次）

| 项目 名称 | 锚链出水清理复位 | 项目 编号 |  |  |  | 采购 方式 | 询价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系 地址 | 重庆市合川区药市街81号 |  |  |  |  | 联系人 | 曹老师 |
| 联系 电话 | 023-42894334 |  | 传真电话 |  |  | 023-42889369 |  |
| 采购文件发售时限 |  | 2023年4月25日-2023年4月27日 |  |  |  |  |  |
| 项目开标时间 |  | 2023年4月28日上午10:30 |  |  |  |  |  |
| 采购 品目 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 锚链清理 | 见项目清单 | 项 |  | 1 | 见项目清单 |  |  |
| 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |  |  |

锚链出水清理复位询价文件

一、最高限价

最高限价为9万元，所有投标人投标报价不得超过9万元。

二、供应商资格要求

供应商应满足采购公告中供应商资格要求条件。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

项目需求

（一）项目概况

| 项目名称 | 项目内容 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚链出水清理复位 | 见项目清单 | 9 |  |

（二）项目技术需求

锚链出水清理复位项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艏锚锚链清理 | 根 | 4 |  |
| 2 | 艏锚复位 | 口 | 3 |  |
| 3 | 艏开锚锚链清理 | 根 | 2 |  |
| 4 | 艏开锚复位 | 口 | 2 |  |
| 5 | 艉开锚锚链清理 | 根 | 2 |  |
| 6 | 艉开锚复位 | 口 | 2 |  |
| 7 | 艉锚锚链清理 | 根 | 2 |  |
| 8 | 艉锚复位 | 口 | 1 |  |
| 9 | 打捞锚 | 口 | 3 | 5吨、2吨、1吨各1口 |
| 10 | 打捞锚链 | 项 | 1 | 28mm、26mm锚链约600米 |

说明：

1、本项目水下所有锚链必须出水拉至工作船上，对缠绕物进行清理割除，将锚链上附着物冲洗清理干净，并逐扣检查锚链锈蚀、破损情况，对有破损的应进行补焊或者更换；对移位的锚按照采购方要求恢复抛设至指定位置；打捞出水的锚和锚链堆放至采购法指定位置。

2、由于该项目必须用工作船舶在水上水下施工，供应商须提供工作船舶证明文件，且工作船舶必须为供应商自有或者租赁，相关证书必须在有效期内。相关证明文件及证书提供复印件，原件备查。

（三）、报价内容及要求

报价包括项目清单所有内容，还应包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）项目工期、实施地点及验收方式

1、项目工期

总工期13日历天。

2、实施地点

实施地点：合川中心港基地、钓鱼城基地

3、验收方式

本项目为交钥匙工程，供应商须负责完成锚链出水清理复位、锚、锚链打捞相关工作，采购人参照项目清单要求的项目进行验收。

竣工验收程序：采购人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在验收后3天内给予认可或提出整改意见。供应商按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。

4、验收合格后供应商在应在30天内办理结算手续，逾期给采购人造成的损失由供应商承担

（五）质量要求、质量保修期及缺陷责任期

1、质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到业主标准。

2、质量保修期

本项目无质保期。

（六）付款方式

工程完工验收合格后，供应商提交全套完工资料，出具正式发票，采购人于10个工作日内全额支付工程款项。

四、报价资料提交时间、地点

供应商应在2023年4月28日上午 10:30前提交报价资料，提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

五、评标流程

由合航处相关科室、纪检组成的采购工作组，首先对供应商进行统一拆封，然后对供应商响应资格条件进行资格审查， 最后对投标结果进行现场唱标。

六、评分办法

满足招标公告按照最低报价原则决定中标单位。

七、公示

中标结果将在网上进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判与签订。

八、报价须知：

（一）资质要求：

无

（二）报价文件要求：

1.参加报价单位应现场提交报价文件。

2.报价文件应按照以下数据和文件顺序及内容报送。

（1）报价承诺函

（2）明细报价表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书

（5）营业执照

（6）工作船舶相关证明文件

（7）优质服务承诺及相关保证措施

（8）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

3、报价要求：

本次报价采用总费用报价，参加报价的单位应根据本项目的工作范围和内容，参照国家有关规定自主报价。报价应包括完成报价文件所确定的范围和工作所需的全部费用。

4、报价文件的密封和递交

（1）报价文件正本壹份。参加报价单位无论是否成交报价文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加报价的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我们已收到你们的           工程询价文件，经仔细阅读研究，我们决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供                  工程服务，工程总费用为：  　　　  （保留2位小数）。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

单  位：                    邮编：      电话：

联系人：                    地址：

参加报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

年   月    日

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

（法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

（供应商法定代表人名称）是                  （供应商名称）的法定代表人，特授权                 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对                   项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签字或盖章）                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

承诺

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（供应商公章）

年   月   日