**重庆市合川航道管理处**

**关于应急抢通链斗式挖泥船租赁服务询价采购的公告（第二次）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目****名称** | 应急抢通链斗式挖泥船租赁服务 | **项目****编号** | \ | **采购****方式** | 询价采购 |
| **联系地址** | 重庆市合川区药市街81号 | **联系人** | 曹老师 |
| **联系电话** | 023-42894334 | **传真电话** | 023-42889369 |
| **采购文件发售时限** | 2023年10月11日-2023年10月13日 |
| **项目开标时间** | 2023年10月16日 上午10：30 |
| **采购品目** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 挖泥船租赁 | \ | 项 | 1 | \ |
| **投标人资格****要求** | 投标人必须符合下列条件：一、一般资格条件1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。二、特定资格条件无 |

**应急抢通链斗式挖泥船租赁服务**

**询价采购评标办法**

**一、最高限价**

本项目最高限价42.58万元，所有投标单价不得高于限价。

**二、投标人资格要求及数量**

（一）首次采购，有效响应供应商满足三家及以上；重新采购的供应商仍然少于三家的，按照本采购文件规定的程序开标和评标。重新采购经评审有有效供应商的，应当确定中标供应商。本项目不接受具有关联关系的供应商同时投标，一经发现，则所有关联关系的供应商投标无效。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

**三、项目需求**

**（一）项目概况**

本项目为涪江应急抢通用挖泥船租赁，拟租赁1艘链斗式挖泥船用于应急抢通挖泥。

**（二）项目服务需求**

1、服务需求

|  |
| --- |
| **链斗式挖泥船租赁服务项目清单** |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 挖泥船租赁 | 台班 | 50 | 需配备1艘交通艇 |

说明：以上租赁台班数为暂定数量，结算时以实际台班数结算。

2、服务内容

（1）本项目拟租赁链斗式挖泥船1艘用于涪江应急抢通挖泥施工，投标时提供挖泥船有效的所有权证书、国籍证书、船检证书复印件，如船舶不是供应商自有，还需提供租船证明相关复印件。

（2）服务内容包含：挖泥船抛锚定位（需岸边埋设临时地牛，材料由供应商提供）、施工过程中绞锚移船、挖泥船上所有机械设备操作、挖渣装驳、完工撤场等工作，应急抢通过程中挖掘的泥土、砂石等必须全部装载至泥驳，供应商不得将砂石分离取金。

（3）供应商完成挖泥船租赁应急抢通服务内容须至少投入船员7名（其中轮机人员不得少于2名），投标时须提供以上人员相关证书复印件。施工期间必须听从采购人现场人员指挥。

（4）供应商应加强参与服务人员安全环保教育，并做好各项安全环保措施，服务过程中发生的一切安全环保责任全部由供应商负责。

（5）每台班工作时间为8小时，每台班工作量不少于8驳（采购人提供60立方米开底泥驳），工作时间自设备进场施工开始计算，不包含进出场时间、转场时间、涨水及设备故障维修等停工时间。根据现场使用情况，每天记录工作时间及工作量，并由双方现场人员签字，完工后按实际工作时间及工作量计算台班数（台班计算方式：工作时间台班数=总工作小时/8小时，工作量台班数=总挖泥驳数/8驳），结算时按工作时间台班数和工作量台班数中取小值结算。租赁单价为包干价，包含进出场费、船舶设备所配备人员工资、生活费、保险、燃油费、税费及其他为完成本项目所需的其他费用等所有费用。

（6）如果供应商挖泥船由外地调遣，须充分考虑调遣途中船闸尺度是否满足船舶过闸要求（其中渭沱、安居船闸过船尺度不超过7.8米）。

**（三）服务期、地点及验收方式**

1、服务期

签订合同后，中标人必须按照采购人指定时间组织设备进场施工，本项目租赁服务有效期为项目开始实施至项目结束。

2、服务实施地点：涪江。

3、验收方式

应急抢通完成并经采购人同意后，供应商设备及人员方可退场。

4、质量要求、质量保修期及缺陷责任期

（1）质量要求：达到采购人要求。

（2）质量保修期：无

5、付款方式

项目全部完工经采购人确认后，由中标人及采购人双方签署链斗式挖泥船租赁台班确认书，根据台班确认书确定最终结算价格，中标人提交正规发票，采购人一次性以银行转账方式全额支付合同款项。

**四、报价资料提交时间、地点**

投标人应在2023年10月16日上午10：30提交报价资料，提交地点：重庆市合川航道管理处会议室。

**五、报价文件要求**

（一）参加投标单位应现场提交报价文件。

（二）报价文件应包括以下内容。

（1）报价承诺函

（2）报价明细表

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权书

（4）营业执照

（5）承诺书

（6）参加报价的单位认为需要提供的其他资料

（三）报价要求

本次报价采用总价包干报价，报价包括完成本项目所需的人力、材料成本及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）报价文件的密封和递交

1、报价文件正本壹份。参加投标人无论是否中标报价文件一概不退。

2、封袋上应写明参加投标人的单位名称、项目名称、签封时间等。

3、所有报价文件都必须在封袋骑缝处加盖单位公章。

**六、评标流程**

由合川航道处处相关科室组成的采购工作组，首先对投标人进行统一拆封，然后对投标人响应资格条件进行资格审查，最后对投标结果进行现场唱标。

**七、评分办法**

满足招标公告要求按照最低报价原则决定中标单位。

**八、公示**

确定中标候选人后在重庆市交通局网站进行公示，公示期结束后与中标人进行合同谈判。

重庆市合川航道管理处

2023年10月10日

报价承诺函

重庆市合川航道管理处：

我方已收到贵单位关于采购询价文件，经仔细阅读研究，我方决定参加询价，并作如下承诺：

1、愿意按照询价文件的一切要求，提供采购服务，总费用为： 　　　 （保留2位小数）。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将严格履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我方愿意提供在报价文件中要求的所有资料。

4、我方同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是成交的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我方愿意遵守报价文件中所列的收费标准。

6、该报价文件在报价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、所有有关该报价项目的函电，请按下列方式联系：

投标人： 地址：

联系人： 电话： 邮编：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称：链斗式挖泥船租赁服务

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 链斗式挖泥船租赁 | 台班 | 50 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请投标人完整填写本表。

 2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

 投标人名称（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市合川航道管理处：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （投标人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权书

重庆市合川航道管理处：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理针对 项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自报价开始至合同履行完毕止。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

承 诺 书

重庆市合川航道管理处：

我公司做出以下承诺；

1、严格执行国家及地方相关安全文明的法律法规、标准规范。

2、严格执行贵单位的工期计划。

3、积极响应贵单位关于该工程的要求。

4、不分包不转包此工程。

（投标人公章）

年 月 日