A类

同意公开

重庆市交通局关于

市五届人大四次会议第0465号建议办理情况的答复函

忠县代表团：

你们提出的《关于加快推进广（安）忠（县）黔（江）铁路建设的建议》（第0465号）收悉。经与市发展改革委、市规划自然资源局共同研究办理，现将办理情况答复如下：

首先感谢你们对我市铁路发展建设工作的关心和支持！

由市交通局牵头编制，经市政府印发的《重庆市中长期铁路网规划（2016—2030年）》已将广忠黔铁路纳入，按照当前规划方案研究情况，广忠黔铁路线路自广安引出，穿华蓥山，经邻水、垫江、丰都、忠县，跨长江，经石柱、彭水、接入黔江，线路长约298公里，重庆境内约230公里。规划建设广忠黔铁路对于满足四川南遂广城镇密集区和重庆市渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群之间的客货运输需要，构建川渝东出通道线路间联络线，对完善区域路网、促进当地经济社会发展、实现区域可持续发展具有重要意义。

按照市领导相关指示精神，市交通局在2020年7月加快开展广忠黔铁路建设方案研究工作，组织市铁路集团、中铁二院研究广忠黔铁路线路走向及技术标准等相关问题，并多次与四川省发展改革委、广安市发展改革委就广忠黔铁路建设方案进行协调沟通。8月31日，市交通局就规划建设广忠黔铁路相关情况专报市政府，相关市领导批示：首先会同四川争取列入“十四五”规划，结合我市货运体系纳入研究。遵照市领导指示，市交通局继续开展广忠黔铁路规划方案研究工作。11月30日，市交通局会同四川省发展改革委、广安市发展改革委赴国家发展改革委、国铁集团就广忠黔铁路纳入国家相关规划事宜进行了汇报衔接。国家发展改革委和国铁集团原则支持川渝两省市共同开展广忠黔铁路规划研究，将结合区域路网情况和运输需要，在《中长期铁路网规划》修编时统筹考虑。今年3月12日，市政府分管副市长率队赴国铁集团拜会国铁集团分管副总经理及有关部门，就我市铁路项目纳入国家相关规划进行沟通交流，也专门建议将广忠黔铁路纳入国家中长期铁路网规划，国铁集团表示待国家中长期铁路网规划修编时，统筹考虑将广忠黔铁路等项目纳入国家中长期铁路网规划。

下一步，我局将会同市级相关部门加强与四川方面沟通衔接，确保沟通衔接顺畅、步调一致，加快推进广忠黔铁路前期工作。一是2021年将会同市级相关部门，继续加强与国家部委、国铁集团汇报衔接，跟踪落实广忠黔铁路纳入国家相关规划事宜，做好项目储备；二是2021年协商四川方面，力争共同委托相关设计单位深入规划方案研究论证，加快推进沿线区县线位站位确定、可研阶段支撑性报告编制、投融资方案研究、沿线土地建设管控等项目前期工作；三是根据《国务院办公厅转发国家发展改革委等单位关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》（国办函〔2021〕27号）要求，合理确定项目功能定位和技术标准，统筹考虑沿线产业布局、运输需要，按照分类分层建设要求，适时推动项目开工。

此答复函已经我局许仁安局长审签。对以上答复您有什么意见，请通过填写回执及时反馈市人大常委会人代工委。

重庆市交通局

2021年4月 日

邮政编码：401147

联系电话：88210207   89187593

联  系  人：贺永强     黄俊松